# MINUTA DE REUNIÓN – PROYECTO APT

## Datos de la reunión

Fecha: 27/09/2025

Hora: 20:00

Lugar / Medio: Grupo por Discord

Asistentes: Jesus Martinez, Miguel Muñoz, Vicente Valenzuela

## 1. Temas tratados

- Presentación y validación de la idea del proyecto.

- Revisión de objetivos generales y específicos.

- Definición de roles y responsabilidades.

- Selección de herramientas de trabajo.

- Planificación de actividades iniciales (Fase 1).

- Compromisos y fechas de próximas reuniones.

## 2. Acuerdos

- Contacto y reuniones: Whatsapp (Coordinar) / Discord (Reuniones)

- Documentación: Google Drive

- Codigo: Github (Repositorio creado por: Miguel) https://github.com/dudealgr3/AgroPreciosCL

- Tareas: Trello

https://agroprecioschile.atlassian.net/jira/core/projects/AG/board?filter=&groupBy=status&atlOrigin=eyJpIjoiNDIzOTMyYmMzNTJhNDFkY2FmMDk5Nzg2MWMyNDc4ODIiLCJwIjoiaiJ9

- Roles:

  - Jesus: Frontend

  - Miguel: Backend APIs / Base de datos

  - Vicente: Modelo Predictivo IA / ETLs

## 3. Próximas tareas

- Vicente:

  - Identificar fuentes de datos nacionales (ODEPA, INE, ferias mayoristas, supermercados), revision de datos ODEPA en Drive.

  - Crear una tabla en Excel con: fuente, tipo de dato, formato (CSV, PDF, Web), frecuencia, enlace.

  - Revisar ejemplos de datasets abiertos (FAO, DataChile) para posibles integraciones futuras.

  - Entrega esperada: documento/tablas con fuentes de datos listadas y preliminar de accesibilidad.

- Miguel:

  - Proponer un modelo preliminar de base de datos (entidades: producto, precio, región, proveedor, fecha).

  - Preparar el entorno de desarrollo (PostgreSQL y Python/Django).

  - Entrega esperada: diagrama preliminar de BD + breve reporte comparativo de plataformas (benchmark opcional).

- Jesús:

  - Investigar ejemplos de interfaces con mapas interactivos (ejemplo: DataChile, FAOSTAT).

  - Diseñar un primer mockup con la idea: mapa de Chile + filtros (producto, región, proveedor).

  - Probar qué librerías de mapas en React.js pueden servir (ejemplo: Leaflet, Mapbox, Google Maps API).

  - Entrega esperada: prototipo inicial de interfaz (imagen o Figma) + opciones de librerías de mapas. (Miguel también)

- TODOS:

  - Definir en un documento compartido los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

  - Dejar una lista de tareas correspondientes en la plataforma de Trello

## 4. Próxima reunión

Fecha: 29/09/2025

Hora: 20:00 (1 hr)

Lugar / Medio: Discord